1. **Создание базы данных**

- хранение данных: пользователь

- хранение данных: мастер

- хранение данных: услуга

- хранение данных: запись

-хранение данных: оплата

- хранение данных: акции

- хранение данных: отзывы  
**2. Создание main страницы**  
- Информация об главной акции с мини описанием  
- отображение услуг

- отображение кнопки меню

- отображение кнопки поиска **3. Создание системы оплаты**  
- Панель дистанционной оплаты услуги: общее  
- Панель дистанционной оплаты услуги: способ оплаты

- Панель дистанционной оплаты услуги: подтверждение оплаты

- Сохранение информации об услуге  
  
**4. Создание “меню” для пользователя**  
- создание кнопки “мои записи”

- создание кнопки “история”

- создание кнопки “подарочные сертификаты”

- создание кнопки “настройки”

- указание адреса с номером телефона  
**5. Создание “поиск”**  
- поиск по базе данных

**6. Создание “меню” для мастера**  
- создание кнопки “запись клиентов”  
- создание кнопки “редактирование расписания”  
  
**7. Регистрация на сайте**  
- выбор мастер или клиент  
- ввод данных  
- подтверждение  
- добавление в базу данных  
**8. Тестирование**

-провести тестирование пользовательского опыта (UX) и внести необходимые изменения на основе отзывов.  
**Команда:**

175000 мидл android(1000) **Создание main страницы Создание “меню” для пользователя Создание “поиск” Создание “меню” для мастера**  
  
  
  
  
  
260000 синьер android(1485,8) **Создание базы данных Создание системы оплаты Регистрация на сайте**

175000 middle IOS(1000) **Создание main страницы Создание “меню” для пользователя Создание “поиск” Создание “меню” для мастера**  
  
  
  
  
  
260000 senior IOS(1485,8) **Создание базы данных Создание системы оплаты Регистрация на сайте**

60000 тестировщик(342,9) **Тестирование**

60000 designer(342,9) **Создание main страницы Создание “меню” для пользователя Создание “поиск” Создание “меню” для мастера**